**2.16.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Sesvete u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ** | **Sredstva u**  **planovima MKA MO** | **Ukupna**  **planirana**  **sredstva** | **Ukupno izvršeno**  **(u kunama)** | **Izvršeno**  **(u %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.452.000,00 | 0,00 | 1.452.000,00 | 1.425.594,50 | 98,18 |
| održavanje čistoće javnih površina | 8.190.000,00 | 0,00 | 8.190.000,00 | 4.160.013,22 | 50,79 |
| održavanje javnih zelenih površina | 3.500.000,00 | 5.572.400,00 | 9.072.400,00 | 9.072.400,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 5.861.000,00 | 22.289.600,00 | 28.150.600,00 | 35.360.153,53 | 125,61 |
| **Ukupno** | 19.003.000,00 | 27.862.000,00 | 46.865.000,00 | 50.018.161,25 | 106,73 |

**2.16.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Količina radova** |
| Čišćenje slivnika | 2.007 komada |
| Kontrola linijskih rešetki | 4 sata |
| Izvanredno čišćenje pripadajuće mreže | 480 metara |

Za izvršenje navedenih poslova utrošeno je 1.425.594,50 kn od ukupno planiranih 1.452.000,00 kuna što iznosi 98,18 % od planiranih sredstava.

**2.16.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 828.382 m², strojno čišćenje velikom čistilicom 726.253 m² te pranje autocisternom 759.910 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-a)** |
| Ručno čišćenje | 1.733.605,20 |
| Strojno čišćenje - velika čistilica | 997.648,25 |
| Strojno pranje - cisterna | 653.445,24 |
| Deponiranje otpada | 274.434,23 |
| Zimska služba | 29.397,83 |

Od planiranih 8.190.000,00 kn na području Gradske četvrti potrošeno je 4.160.013,22 kuna što iznosi 50,79 % od planiranih sredstava.

**2.16.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Sesvete evidentirano je 726.832 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 668.930 m2 sa 54.739 komada raznog grmlja, 5.692 m živica, 1.815 komada drvorednih stabala u 17.656 m drvoreda, 4.928 kom parkovnih stabala, 3.673 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 328 ukrasne posude, 22.914 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 4.995 m2, 360 sprava na dječjim igralištima, 210 koševa za smeće, 426 klupa, 35 stolova, 1.662 m zaštitnih ograda, 667 kom klamerica i stupića, 325 m2 pješčanika, 3.101 m2 uređenih površina u kazetama te 407.804 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om)** |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 416.762,65 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 3.726.892,30 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina | 1.068.134,51 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 936.730,19 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 420.703,78 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 1.519.883,00 |
| Fitosanitetska zaštita. | 28.605,64 |
| Čišćenje snijega. | 35.630,20 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređivanje neuređenih površina, održavanje mehanizacija koja se koristi pri realizaciji programa. | 919.057,74 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 9.072.400,00 kuna

**2.16.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Sesvete evidentirano je 414.353 metara prometnica ukupne površine 1.792.278,50 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 13,10 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 19.363.574,82 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupina poslova** | **Vrijednost (s PDV-om)** |
| Ljetno održavanje | 7.218.186,11kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 15.96.578,71 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 12.145.388,71kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis radova** | **Količina** |
| Sanacija asfaltnih površina | 808,64 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 15, 48 tone asfalta |
| Sanacija ispuha | 146,50m² |
| Strojno profiliranje kolnika | 56.540,00 m3 |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 717,00 m |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 37 kom |
| Izrada propusta | 203 m |
| Strojna košnja trave i orezivanje grmlja | 651.226,67 m² |
| Sanacija propada i prijekopa | 1.585,99 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 13.273,72 metara cesta i to:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA  (m) | POVRŠINA  (m2) | IZNOS  (kn) |
| Kučilovina | Bolčevići odv i s. Rukljača odv. | 209,00 | 627,00 | 376.183,80 |
| Paruževina | Paruževinska - Kusova | 235,00 | 707,09 | 173.525,97 |
| Žerjavinec | Livadićeva | 750,00 | 3373,00 | 569.937,45 |
|  | Livadarski odvojak | 73,00 | 233,74 | 32.823,10 |
| Planina Donja | Zagrebačka-Prigorska | 1530,30 | 5267,03 | 930.566,66 |
| Šašinovec - Šija Vrh | Blažurčeva | 154,00 | 665,74 | 97.506,86 |
| Dokšićeva | 63,42 | 282,79 | 45.055,03 |
| Rucakova | 190,70 | 721,15 | 87.757,07 |
| S. Granđe | 586,00 | 2111,91 | 311.241,19 |
| Đurđekovec | Đurkovići i Mladina | 656,00 | 2299,16 | 420.713,17 |
| Glavnica Donja | Glavnička | 168,00 | 265,00 | 44.643,00 |
| Čergarova | 1689,50 | 5861,28 | 1.711.517,16 |
| Lužan | Zelinska | 621,00 | 2.175,00 | 423.285,20 |
| Moravče | Bahlenova | 226,00 | 678,00 | 159.510,80 |
| Prekvršje | F. Habeka i Vinogradska | 700,00 | 2.100,00 | 468.253,86 |
| Centar | Modruška | 157,00 | 745,00 | 132.856,10 |
| Cerje - Sesvete | Donjopoljska | 123,00 | 370,60 | 60.732,32 |
| Severnopoljska | 184,00 | 645,94 | 91.516,02 |
| Dumovec | Ičićka | 81,00 | 448,50 | 57.476,40 |
| Bilogorska | 160,00 | 480,00 | 70.149,69 |
| Jelkovec | Savska III odv.-Rimski put | 100,00 | 300,00 | 55.974,55 |
| Kašina | Školska | 500,00 | 1524,74 | 322.440,53 |
| Popovec | Varaždinska | 73,00 | 353,37 | 50.306,66 |
| Soblinec | Obrež | 770,00 | 2000,00 | 296.063,11 |
| Šašinovečka | 87,00 | 261,00 | 46.257,81 |
| Vugrovec Donji | Đurinec brijeg | 355,00 | 1.500,00 | 432.595,48 |
| Kraljevečki Novaki | S. Stolnika | 220,00 | 1320,00 | 490.955,84 |
| Sesvetska Selnica | I. Puđaka | 117,00 | 843,73 | 105.959,47 |
| Selnička | 82,00 | 288,12 | 46.030,87 |
| G. F. Puđaka | 70,00 | 245,00 | 79.198,85 |
| Kobiljak | I. Gundulića | 215,00 | 1251,27 | 173.327,39 |
| Sesvetska Sopnica | Slatinska | 420,00 | 2409,78 | 634.197,77 |
| Novo Brestje | Ciklama odv. kbr. 13 | 111,00 | 344,00 | 81.157,41 |
| Sesvetska Sela | Glavna odvojak | 67,00 | 349,66 | 48.470,20 |
| I. Prigorska | 190,00 | 1471,80 | 734.268,73 |
| Staro Brestje | Brestovečka | 77,00 | 269,00 | 156.646,19 |
| Tupekova | 131,00 | 1.100,00 | 259.716,20 |
| Gajišće | M.J.Zagorke od I.Ančića do Đ.Sudete | 215,00 | 1510,90 | 993.629,65 |
| M.J.Zagorke-nogostup | 763,80 | 1303,38 | 826.385,92 |
| M.J.Zagorke od D. Sudete prema igralištu | 143,00 | 1012,23 | 528.127,98 |
| Izidora Poljaka | 125,00 | 560,00 | 103.981,51 |
| P. Štoosa | 53,00 | 265,00 | 66.320,00 |
| UKUPNO (bez PDV-a) | | 13.273,72 | 50.275,91 | 12.797.262,97 |
| UKUPNO (s PDV-om) | |  | | 15.996.578,71 |