**2.17.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Brezovica u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ** | **Sredstva u**  **planovima MKA MO** | **Ukupna**  **planirana**  **sredstva** | **Ukupno izvršeno**  **(u kunama)** | **Izvršeno**  **(u %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| održavanje čistoće javnih površina | 4.455.000,00 | 0,00 | 4.455.000,00 | 251.225,94 | 5,64 |
| održavanje javnih zelenih površina | 262.000,00 | 984.025,00 | 1.246.025,00 | 1.246.025,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 0,00 | 13.073.475,00 | 13.073.475,00 | 24.582.428,12 | 188,03 |
| **Ukupno** | 5.014.000,00 | 14.057.500,00 | 19.071.500,00 | 26.079.679,06 | 136,74 |

**2.17.2. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 206.580 m² i pranje autocisternom 120.960 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-a)** |
| Ručno čišćenje | 44.685,60 |
| Strojno čišćenje - velika čistilica | 135.147,75 |
| Strojno pranje - cisterna | 21.606,20 |
| Deponiranje otpada | 45.675,00 |
| Zimska služba | 2.164,00 |

Od planiranih 4.455.000,00 kn na području Gradske četvrti potrošeno je 251.225,94 kuna što iznosi 5,64 % od planiranih sredstava.

**2.17.3. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Brezovica evidentirano je 66.641 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 60.553 m2 sa 1933 komada raznog grmlja, 716 m živica, 107 komada drvorednih stabala u 977 m drvoreda, 288 kom parkovnih stabala, 191 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 2.723 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 1.982 m2, 144 sprava na dječjim igralištima, 59 koševa za smeće, 123 klupa, 15 stolova, 967 m zaštitnih ograda, 25 kom klamerica i stupića te 28.877 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis radova** | **Vrijednost radova** |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 14.700,20 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 376.585,24 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 316.374,71 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 43.740,19 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 8.764,73 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 173.042,85 |
| Fitosanitetska zaštita. | 3.691,05 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 309.126,04 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 1.246.025,00 kuna,

**2.17.4. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Brezovica evidentirano je 212.691,70 metara prometnica ukupne površine 827.551,65 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 6,00 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 16.355.098,26 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupina poslova** | **Vrijednost (s PDV-om)** |
| Ljetno održavanje | 10.792.324,81 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 8.227.329,86 kn |
| Udio GČ u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 5.562.773,46 kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis radova** | **Količina** |
| Sanacija asfaltnih površina | 907,64 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 4,0 tona asfalta |
| Strojno profiliranje kolnika | 59.677,83 m2 |
| Čišćenje propusta | 2.922,00m |
| Iskop trapezastog odvodnog jarka | 29.965,00 m |
| Strojna košnja trave i orezivanje grmlja | 295.835,50 m² |
| Sanacija propada i prijekopa | 688,22 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 11.532,8 metara cesta i to:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MJESNI ODBOR** | **NAZIV ULICE** | **DUŽINA (m)** | **POVRŠINA**  **(m2)** | **IZNOS**  **(kn)** |
| Havidići | Havidička cesta | 349,00 | 1.733,00 | 257.601,48 |
| Lipnica | Bukviček | 25,80 | 78,00 | 18.333,74 |
| Pod vrt | 100,70 | 311,00 | 68.235,71 |
| Šupov breg | 109,30 | 327,00 | 70.606,19 |
| Lipnička | 281,00 | 1.762,00 | 402.301,14 |
| Kupinečki Kraljevec II. | Pavlići | 392,00 | 1100,00 | 282.921,29 |
| Demerje | J. Lončića od kbr. 30 do G. Šivaka | 402,00 | 1246,00 | 259.666,84 |
| Topolje | 683,00 | 2208,00 | 260.484,62 |
| Trpuci | Babići | 353,00 | 1189,00 | 174.573,77 |
| Brezina | 402,00 | 1620,00 | 211.148,90 |
| Cerjani 26A - 28 | 228,00 | 712,00 | 105.269,44 |
| Ključi | 208,00 | 701,00 | 114.310,77 |
| Odranski Strmec | Strmečka kbr. 12 | 40,00 | 123,00 | 30.492,37 |
| Strmečka kbr. 36 | 88,00 | 256,00 | 52.285,37 |
| Strmečka kbr. 52 | 24,00 | 76,00 | 20.999,52 |
| Mihlini - Jantoleki | 124,00 | 398,00 | 77.007,54 |
| Dragonožec | Pri Žednjaku | 142,00 | 579,00 | 82.910,03 |
| Pučki II. odv. | 297,00 | 1220,00 | 146.279,14 |
| Gjurakov breg | 236,00 | 710,00 | 149.780,49 |
| Kupinečki Kraljevec - centar | Kraljevečka c. od potoka Šoš | 212,00 | 1272,00 | 193.894,28 |
| Franje | 756,00 | 4100,00 | 576.221,36 |
| Kupinečki Kraljevec I. | Starjak Od 38 - 65 | 324,00 | 1294,00 | 125.673,79 |
| Trsišće | 803,00 | 2625,00 | 353.021,89 |
| Kraljevečka c. do potoka Šoš | 347,00 | 1360,00 | 326.236,87 |
| Horvati | Gorjanci | 359,00 | 1268,00 | 153.820,46 |
| Širanovići | 1279,00 | 4732,00 | 526.590,07 |
| Odranski Obrež | Amerikanska | 477,00 | 1580,00 | 221.655,76 |
| Krčevine | 1110,00 | 4440,00 | 497.383,60 |
| Brezovica | Zadvorska | 179,00 | 693,00 | 107.978,11 |
| Golobreška I. odvojak | 97,00 | 338,00 | 46.424,53 |
| Hudobička III. odvojak | 318,00 | 1197,00 | 165.817,30 |
| Brezovička cesta 77 | 123,00 | 369,00 | 66.546,26 |
| Prigradska III. odvojak | 664,00 | 2749,00 | 435.391,26 |
| **UKUPNO (bez PDV-a)** | | **11.532,80** | **44.366,00** | **6.581.863,89** |
| **UKUPNO (s PDV-om)** | |  | | **8.227.329,86** |