**2.4.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Maksimir u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ** | **Sredstva u**  **planovima MKA MO** | **Ukupna**  **planirana**  **sredstva** | **Ukupno izvršeno**  **(u kunama)** | **Izvršeno**  **(u %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.222.000,00 | 0,00 | 1.222.000,00 | 1.188.251,25 | 97,24 |
| održavanje čistoće javnih površina | 5.238.000,00 | 0,00 | 5.238.000,00 | 5.382.009,19 | 102,75 |
| održavanje javnih zelenih površina | 4.096.600,00 | 3.429.070,00 | 7.525.670,00 | 7.525.670,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 4.522.000,00 | 6.656.430,00 | 11.208.430,00 | 12.716.249,57 | 113,45 |
| **Ukupno** | 15.078.600,00 | 10.085.500,00 | 25.194.100,00 | 26.812.180,01 | 106,42 |

**2.4.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Količina radova** |
| Čišćenje slivnika | 4.802 komada |
| Održavanje odvodnje pothodnika | 196 radnih sati |

Za izvršenje poslova utrošeno je 1.188.251,25 kuna, odnosno 97,24%.

**2.4.3. Održavanje čistoće javnih površina**

Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 639.382 m², strojno čišćenje 461.238 m² velikom i 247.091 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 708.061 m² javnih površina.

Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om)** |
| Ručno čišćenje | 2.206.932,00 |
| Strojno čišćenje - velika i mala čistilica | 1.196.863,10 |
| Strojno pranje - cisterna | 1.337.179,22 |
| Deponiranje otpada | 446.751,73 |
| Zimska služba | 30.475,85 |

Potrošeno je ukupno 5.382.009,19 kuna, što iznosi 102,75 % od planiranih sredstava.

.

**2.4.4. Održavanje javnih zelenih površina**

Na području gradske četvrti Maksimir evidentirano je 572.406 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 512.968 m2 sa 13.337 komada raznog grmlja, 5.303 m živica, 2.185 komada drvorednih stabala u 15.007 m drvoreda, 4.755 kom parkovnih stabala, 7.339 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 95 ukrasne posude, 23.930 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 2.664 m2, 165 sprava na dječjim igralištima, 157 koševa za smeće, 548 klupa, 59 stolova, 2.801 m zaštitnih ograda, 2.251 kom klamerica i stupića, 65 m2 pješčanika, 1.906 m2 uređenih površina u kazetama te 143.129 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om)** |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 400.402,63 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 2.576.917,31 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.688.427,54 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 960.282,65 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 455.095,08 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 419.074,29 |
| Fitosanitetska zaštita. | 55.980,93 |
| Čišćenje snijega. | 121.840,11 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 847.649,48 |

Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 7.525.670,00 kuna.

**2.4.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

Na području Gradske četvrti Maksimir evidentirano je 123.987 metara prometnica ukupne površine 705.687,31 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 5,10 %.

Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 8.278.172,31 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupina poslova** | **Vrijednost (s PDV-om)** |
| Ljetno održavanje | 3.549.814,87 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 4.438.077,26 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada | 4.728.357,43 kn |

U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis radova** | **Količina** |
| Sanacija asfaltnih površina | 393,20 tona asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 6,80 tona asfalta |
| Strojno profiliranje kolnika | 35.785,00 m² |
| Rušenje i ugradnja novih rubnjaka | 342,50 m |
| Sanacija propada | 1462,49 m2 |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 31 kom |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 3322,00 metara cesta i to:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA  (m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS  (kn) |
| Dotrščina | Jazbina 54 | 28,00 | 47,00 | 9413,67 |
| Eugen Kvaternik | Ožegovićeva | 164,00 | 340,00 | 68.050,62 |
|  | Šulekova kbr. 2 - 18 | 213,00 | 365,00 | 7.3808,87 |
| Kozjak | Ulica Rim odv. kod kbr. 41 | 118,00 | 436,00 | 84275,84 |
|  | Laščinski Borovec 24A | 33,00 | 44,00 | 10506,97 |
| Maksimir | Barutanski Jarak 101 - 146 | 38 | 171,00 | 36.380,43 |
|  | Vrhovčev Vijenac | 197,00 | 2376,00 | 355.846,10 |
|  | II Barutanski Breg | 97,00 | 305,00 | 49.023,07 |
|  | III Barutanski Breg | 122,00 | 381,00 | 58.145,93 |
| Dinko Šimunović | Fijanova | 236,00 | 354,00 | 103.137,90 |
|  | Trg O. Keršovanija | 143,00 | 320,00 | 64.989,07 |
| Dobri Dol | Petrova 60 - 80 | 217,00 | 347,00 | 131.774,14 |
|  | Viktora Cara Emina | 83,00 | 416,00 | 125.681,46 |
| Remete | Črešnjevec | 456,00 | 1900,00 | 472.390,31 |
|  | OŠ Remete |  | 1950,00 | 256.985,00 |
|  | Gospočak | 138,00 | 510,00 | 81.860,74 |
| Bukovac | Trnac I. Odvojak | 65,00 | 78,00 | 13.130,75 |
|  | II. Požarinje | 209,00 | 1320,00 | 320.187,73 |
|  | VIII. Požarinje | 252,00 | 1590,00 | 445.667,32 |
| Maksimirska Naselja | Županova 2 - 8 | 70,00 | 96,00 | 23.090,73 |
|  | VIII Ravnice | 109,00 | 630,00 | 215.653,44 |
|  | Rabusova | 94,00 | 710,00 | 136.328,25 |
| UKUPNO (bez PDV-a) | | 3322,00 | 16.593,00 | 3.550.461,81 |
| UKUPNO (s PDV-om) | |  |  | 4.438.077,26 |