**2.7.1. Planirana sredstva i njihovo korištenje**

U sljedećoj tablici prikazano je kako su proračunska sredstva bila raspoređena u Programu održavanja komunalne infrastrukture u Gradskoj četvrti Novi Zagreb - zapad u 2019. i u planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti za 2019. te koliko je sredstava u prošloj godini potrošeno za izvršenje pojedinih vrsta poslova na području Gradske četvrti.

| **Vrsta komunalne djelatnosti** | **Sredstva u Programu GČ** | **Sredstva u****planovima MKA MO** | **Ukupna****planirana****sredstva** | **Ukupno izvršeno****(u kunama)** | **Izvršeno****(u %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.214.000,00 | 0,00 | 1.214.000,00 | 2.089.187,80 | 172,09 |
| održavanje čistoće javnih površina | 7.794.000,00 | 0,00 | 7.794.000,00 | 3.686.127,26 | 47,29 |
| održavanje javnih zelenih površina | 6.368.000,00 | 4.692.600,00 | 11.060.600,00 | 11.060.600,00 | 100,00 |
| redovito održavanje nerazvrstanih cesta | 8.899.000,00 | 10.949.400,00 | 19.848.400,00 | 18.158.844,75 | 91,49 |
| **Ukupno** |  24.275.000,00  |  15.642.000,00  |  39.917.000,00  |  34.994.759,81  |  87,67  |

**2.7.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

 Na području Gradske četvrti u tijeku 2019. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. izvršila je sljedeće poslove održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Količina radova** |
| Čišćenje slivnika | 2867 komada (od ukupno 2.665) |
| Održavanje odvodnje pothodnika | 196 radnih sati |
| Izvanredno čišćenje pripadajuće mreže | 8.545 metara |

 Za izvršenje poslova utrošeno je 2.089.187,80 od ukupno 1.214.000,00 planiranih kuna što je 172,09%.

**2.7.3. Održavanje čistoće javnih površina**

 Operativnim planom redovitog čišćenja i pranja javnih površina na području Gradske četvrti u 2019. godini bilo je obuhvaćeno: ručno čišćenje 849.981 m², strojno čišćenje 291.527 m² velikom i 227.113 m² malom čistilicom te pranje autocisternom 636.736 m² javnih površina.

 Vrijednost radova izvršenih u izvještajnom razdoblju iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om)** |
| Ručno čišćenje | 2.011.522,80 |
| Strojno čišćenje - velika i mala čistilica | 557.530,50 |
| Strojno pranje - cisterna | 383.061,91 |
| Deponiranje otpada | 604.032,49 |
| Zimska služba | 40.978,38 |

 Od planiranih 7.794.000,00 na području Gradske četvrti potrošeno je 3.686.127,26 kuna što iznosi 47,29% od planiranih sredstava.

**2.7.4. Održavanje javnih zelenih površina**

 Na području gradske četvrti Novi Zagreb zapad evidentirano je 1.386.406 m2 ukupnih parkovnih površina, od kojih su travnate površine 1.295.010 m2 sa 38.210 komada raznog grmlja, 9.137 m živica, 2.202 komada drvorednih stabala u 15.992 m drvoreda, 7.501 kom parkovnih stabala, 2.450 m2 cvjetnjaka sezonskih i trajnih, 176 ukrasnih posude, 44.875 m2 raznih staza, antitraumatskih podloga 7.864 m2, 365 sprave na dječjim igralištima, 352 koševa za smeće, 908 klupa, 56 stolova, 3.593 m zaštitnih ograda, 741 kom klamerica i stupića, 419 m2 pješčanika, 1.147 m2 uređenih površina u kazetama te 523.491 m2 neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.

U tijeku 2019. podružnica Zrinjevac, u okviru realizacije svoga godišnjeg operativnog plana, izvršila je sljedeće poslove na području Gradske četvrti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis radova** | **Vrijednost radova (s PDV-om)** |
| Čišćenje javnih zelenih površina. | 419.489,18 |
| Održavanje i njega travnjaka - izubljavanje, košnja i sanacija. Košnja korovišnih površina. Grabljanje lišća. | 6.018.233,64 |
| Održavanje i njega drveća u parkovima i drvoredima, sadnja drveća, vađenje panjeva, rasadnička proizvodnja za potrebe održavanja. Hitne intervencije na stablima uzrokovane vremenskim nepogodama. Fizička zaštita drvoreda i zelenih površina. | 1.156.386,39 |
| Održavanje ukrasnog grmlja i živice, popuna mladim sadnicama. | 1.060.548,03 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje i njega istih. Održavanje i njega bilja u ukrasnim posudama. | 192.029,36 |
| Popravak ili zamjena dotrajale i uništene opreme u parkovima i dječjim igralištima. Održavanje dječjih igrališta. | 733.180,40 |
| Fitosanitetska zaštita. | 45.522,95 |
| Čišćenje snijega. | 92.153,85 |
| Proizvodnja biljnog materijala te podizanje sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Sakupljanje i utovar biorazgradivog i ostalog otpada, proizvodnja komposta, strojno planiranje i uređenje neuređenih površina, održavanje mehanizacije koja se koristi pri realizaciji programa. | 1.343.056,21 |

 Za financiranje izvršenih radova potrošeno je ukupno 11.060.600,00 kn .

**2.7.5. Redovito održavanje nerazvrstanih cesta**

 Na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad evidentirano je 238.251 metar prometnica ukupne površine 1.236.872,35 m². Udio nerazvrstanih cesta na području Gradske četvrti u ukupnoj mreži gradskih prometnica iznosi 9,00 %.

 Za poslove redovitog održavanja cesta u Gradskoj četvrti u 2019. utrošeno je ukupno 12.180.004,70 kuna i to za sljedeće osnovne namjene:

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupina poslova** | **Vrijednost (s PDV-om)** |
| Ljetno održavanje | 3.835.844,51 kn |
| Asfalterski program iz planova MKA mjesnih odbora | 5.978.840,05 kn |
| Udio Gradske četvrti u troškovima zimskog održavanja i drugim zajedničkim troškovima održavanja na razini Grada |  8.344.160,18kn |

 U okviru ljetnog održavanja podružnica Zagrebačke ceste izvela je sljedeće važnije radove:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis radova** | **Količina** |
| Sanacija asfaltnih površina | 432,10 tone asfalta |
| Sanacija hladnim asfaltom | 0,9 tona asfalta |
| Strojno profiliranje kolnika | 25,30 m3 |
| Sanacija poklopaca komunalnih instalacija | 29 kom. |
| Košnja trave i održavanje zelenila | 438.462,00 m² |
| Sanacija propada | 187,60 m² |

Realizacijom planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora asfaltirano je 1.047,30 metara cesta i to:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESNI ODBOR | NAZIV ULICE | DUŽINA(m) | POVRŠINA (m2) | IZNOS(kn) |
| Hrašće | Pinturska kbr. 1 - 50 | 540,00 | 2200,00 | 280.712,42 |
| Odra | Petra Šimage | 507,00 | 2282,00 | 256.521,30 |
| Blato | Kanalska | 317,00 | 2100,00 | 381.437,70 |
| Hrvatski Leskovac | Jezeranska | 379,00 | 2196,00 | 452.885,64 |
|  | Pilinka | 1102,00 | 6449,00 | 1.443.096,21 |
| Kajzerica | VII. Južna Obala | 284,00 | 1278,00 | 287.036,77 |
|  | XI. Podbrežje | 301,00 | 1290,00 | 290.683,07 |
| Lučko | Predanići | 320,00 | 1728,00 | 223.942,45 |
|  | Sijačevo šetalište | 163,00 | 980,00 | 203.731,69 |
| Savski Gaj | Savski gaj IX. put | 279,00 | 1255,00 | 218.956,07 |
| Remetinec | Remetinečki gaj | 174,00 | 783,00 | 260.836,70 |
| Trnsko | Trnsko 3A - 3C | 61,00 | 320,00 | 64.855,35 |
|  | Trnsko 33A - 32C | 61,00 | 346,00 | 78.493,71 |
| Sveta Klara | Posedarska | 219,00 | 665,00 | 133.829,30 |
|  | Zelengorska 2A - 2D | 91,00 | 180,00 | 35.852,12 |
|  | Milana Šenoe odv. | 212,00 | 850,00 | 170.201,54 |
|  UKUPNO (bez PDV-a) | 5.010,00 | 27.184,00 | 4.783.072,04 |
| UKUPNO (s PDV-om) |  | 5.978.840,05 |